# 📋 Jobdesk Tim - Aplikasi Manajemen Keuangan DanaKu

Tanggal: 16 November 2025

Jumlah Anggota: 5 orang

Nama Aplikasi: DanaKu - Aplikasi Manajemen Keuangan

__________________________________________________

## 👥 Pembagian Tim & Tanggung Jawab

### **M SULTHON ALFARIZKY: Project Leader & Backend Developer**

Fokus: Koordinasi tim, integrasi Firebase, dan manajemen data

#### ✅ Tugas Utama:

Mengkoordinasikan progres tim secara keseluruhan

Mengintegrasikan Firebase Authentication (login/register dengan email)

Mengintegrasikan Cloud Firestore untuk menyimpan data transaksi

Membuat implementasi Firebase backend di `lib/data/repositories/firebase_*_repository.dart`

Testing integrasi backend dengan UI yang sudah ada

Membuat dokumentasi API dan cara penggunaan Firebase

#### 📦 File yang Dikerjakan:

lib/data/repositories/firebase_transaction_repository.dart

lib/data/repositories/firebase_category_repository.dart

lib/data/repositories/firebase_auth_repository.dart

lib/core/services/firebase_service.dart

#### 🎯 Target:

Backend terintegrasi penuh dengan Firebase dalam 2 minggu

Semua CRUD operations berfungsi dengan database cloud

__________________________________________________

### **ELISA ARYANI: UI/UX Developer - Features**

Fokus: Pengembangan fitur transaksi dan kategori

#### ✅ Tugas Utama:

Menyempurnakan halaman **Transaksi** (tambah, edit, hapus transaksi)

Implementasi filter dan pencarian transaksi

Memperbaiki form input transaksi dengan validasi

Menambahkan fitur upload foto bukti transaksi

Implementasi kategori custom dengan icon picker

Membuat widget reusable untuk input form

#### 📦 File yang Dikerjakan:

lib/features/transactions/transaction_screen.dart

lib/features/transactions/transaction_form_screen.dart

lib/features/transactions/transaction_detail_screen.dart

lib/features/categories/category_form_screen.dart

lib/widgets/custom_text_field.dart

lib/widgets/category_icon_picker.dart

#### 🎯 Target:

UI transaksi lengkap dengan semua fitur CRUD

User experience yang smooth dan intuitif

__________________________________________________

### **PUAN AKEYLA MAHARANI MUNANJI : Analytics & Visualization Developer**

Fokus: Grafik, laporan, dan analisis keuangan

#### ✅ Tugas Utama:

Menyempurnakan halaman **Analisis** dengan lebih banyak chart

Menambahkan grafik bar untuk perbandingan bulanan

Implementasi laporan PDF (export ke PDF)

Membuat dashboard ringkasan keuangan di halaman Home

Menambahkan filter tanggal untuk analisis (harian, mingguan, bulanan, tahunan)

Implementasi prediksi pengeluaran berdasarkan history

#### 📦 File yang Dikerjakan:

lib/features/analytics/analytics_screen.dart

lib/features/analytics/widgets/bar_chart_widget.dart

lib/features/analytics/widgets/report_generator.dart

lib/features/home/widgets/financial_summary_card.dart

lib/core/utils/pdf_generator.dart

lib/core/utils/date_filter_helper.dart

#### 🎯 Target:

Dashboard analytics yang informatif dan visual menarik

Fitur export laporan berfungsi dengan baik

__________________________________________________

### **NABILA SALWA ALGHAIDA: Notification & Settings Developer**

Fokus: Notifikasi, pengaturan, dan fitur tambahan

#### ✅ Tugas Utama:

Implementasi sistem **notifikasi pengingat** (tagihan, budget limit)

Membuat halaman **Settings/Pengaturan** lengkap

Implementasi fitur budget/anggaran bulanan dengan alert

Menambahkan notifikasi lokal untuk reminder transaksi rutin

Implementasi dark mode / light mode toggle

Membuat fitur backup & restore data lokal

#### 📦 File yang Dikerjakan:

lib/features/notifications/notifications_screen.dart

lib/features/settings/settings_screen.dart

lib/features/budget/budget_screen.dart

lib/core/services/local_notifications.dart

lib/core/services/backup_service.dart

lib/data/providers/theme_provider.dart

#### 🎯 Target:

Sistem notifikasi berfungsi dengan baik

Settings page yang lengkap dan fungsional

__________________________________________________

### **CINDY PUJI LESTARI: Profile & Authentication Developer**

Fokus: Halaman profil, autentikasi, dan manajemen akun

#### ✅ Tugas Utama:

Menyempurnakan halaman **Profile** dengan semua informasi user

Implementasi fitur edit profile (nama, email, foto profil)

Membuat halaman **Login** yang lengkap dengan validasi

Membuat halaman **Register** dengan konfirmasi password

Implementasi forgot password / reset password

Menambahkan fitur change password di settings

Implementasi logout dengan konfirmasi

Membuat halaman About App dan Privacy Policy

#### 📦 File yang Dikerjakan:

lib/features/profile/profile_screen.dart

lib/features/profile/edit_profile_screen.dart

lib/features/auth/login_screen.dart

lib/features/auth/register_screen.dart

lib/features/auth/forgot_password_screen.dart

lib/features/settings/change_password_screen.dart

lib/features/settings/about_screen.dart

lib/widgets/profile_avatar.dart

#### 🎯 Target:

Sistem autentikasi lengkap dan aman

Profile management yang user-friendly

Form validation yang proper

__________________________________________________

## 📅 Timeline Pengerjaan (7 Minggu)

### **Minggu 1: Setup & Preparation**

| Anggota | Tugas Minggu Ini |
| --- | --- |
| **M SULTHON ALFARIZKY** | Setup Firebase project, konfigurasi FlutterFire |
| **ELISA ARYANI** | Analisis UI Transaksi yang ada, buat mockup improvement |
| **PUAN AKEYLA MAHARANI MUNANJI ** | Research library chart (fl_chart), buat prototype dashboard |
| **NABILA SALWA ALGHAIDA** | Setup local notifications, research notification patterns |
| **CINDY PUJI LESTARI** | Perbaiki halaman Login & Register yang sudah ada |

### **Minggu 2: Core Development - Phase 1**

| Anggota | Tugas Minggu Ini |
| --- | --- |
| **M SULTHON ALFARIZKY** | Implementasi Firebase Auth (login, register, logout) |
| **ELISA ARYANI** | Buat halaman Transaction Form (tambah transaksi) |
| **PUAN AKEYLA MAHARANI MUNANJI ** | Implementasi Pie Chart di halaman Analytics |
| **NABILA SALWA ALGHAIDA** | Buat halaman Settings dengan basic options |
| **CINDY PUJI LESTARI** | Implementasi Edit Profile & Upload Foto |

### **Minggu 3: Core Development - Phase 2**

| Anggota | Tugas Minggu Ini |
| --- | --- |
| **M SULTHON ALFARIZKY** | Implementasi Firestore untuk Transactions |
| **ELISA ARYANI** | Buat halaman Transaction Detail & Edit |
| **PUAN AKEYLA MAHARANI MUNANJI ** | Implementasi Line Chart untuk trend bulanan |
| **NABILA SALWA ALGHAIDA** | Implementasi notifikasi reminder transaksi |
| **CINDY PUJI LESTARI** | Buat halaman Forgot Password |

### **Minggu 4: Feature Completion**

| Anggota | Tugas Minggu Ini |
| --- | --- |
| **M SULTHON ALFARIZKY** | Implementasi Firestore untuk Categories & Sync |
| **ELISA ARYANI** | Implementasi filter & search transaksi |
| **PUAN AKEYLA MAHARANI MUNANJI ** | Buat fitur export PDF untuk laporan |
| **NABILA SALWA ALGHAIDA** | Implementasi Budget Alert & Notification |
| **CINDY PUJI LESTARI** | Buat halaman About & Privacy Policy |

### **Minggu 5: Integration & Enhancement**

| Anggota | Tugas Minggu Ini |
| --- | --- |
| **M SULTHON ALFARIZKY** | Testing integrasi Firebase, fix bugs |
| **ELISA ARYANI** | Polish UI Transaksi, tambah animasi |
| **PUAN AKEYLA MAHARANI MUNANJI ** | Tambah Bar Chart & lebih banyak insights |
| **NABILA SALWA ALGHAIDA** | Implementasi Dark Mode toggle |
| **CINDY PUJI LESTARI** | Polish UI Profile & Auth screens |

### **Minggu 6: Testing & Bug Fixing**

| Tugas | PIC |
| --- | --- |
| Unit Testing | Semua anggota untuk bagiannya masing-masing |
| Integration Testing | M SULTHON ALFARIZKY & 2 |
| UI/UX Testing | PUAN AKEYLA MAHARANI MUNANJI & 5 |
| Performance Testing | NABILA SALWA ALGHAIDA |
| Bug Fixing | Semua anggota (sesuai domain) |

### **Minggu 7: Finalization & Release Preparation**

Polish semua UI/UX

Final testing di real device

Dokumentasi lengkap (README, user guide)

Preparation untuk Google Play / App Store

Video demo aplikasi

__________________________________________________

## 🔄 Alur Kolaborasi

### **📞 Daily Standup (Online/WhatsApp)**

Waktu: Setiap hari pukul 19:00 WIB (Maksimal 15 menit)

Format Update (Setiap Anggota):

✅ **Yesterday:** Apa yang sudah diselesaikan kemarin?

🎯 **Today:** Apa yang akan dikerjakan hari ini?

🚫 **Blockers:** Ada kendala/masalah yang menghambat?

Contoh Update:

[Nama] - ELISA ARYANI:

✅ Yesterday: Selesai bikin Transaction Form UI

🎯 Today: Implementasi validasi form & save data

🚫 Blockers: Butuh format model Transaction dari M SULTHON ALFARIZKY

Aturan Standup:

Jika ada blocker yang urgent, langsung diskusi setelah standup

Jika tidak bisa join, kirim update tertulis sebelum jam 19:00

Tidak ada standup di hari Minggu

__________________________________________________

### **📊 Weekly Review Meeting**

Waktu: Setiap Sabtu pukul 14:00 WIB (60-90 menit)

Agenda Meeting:

**Demo Time** (30 menit)

- Setiap anggota demo fitur yang sudah selesai

- Screencast atau live demo dari emulator

**Progress Review** (15 menit)

- Review checklist tugas yang sudah selesai

- Update progress board (Trello/GitHub Projects)

**Problem Discussion** (15 menit)

- Diskusi masalah teknis yang dihadapi

- Brainstorming solusi bersama

**Planning Next Week** (15 menit)

- Tentukan prioritas minggu depan

- Assign tugas tambahan jika ada

**Knowledge Sharing** (15 menit - Optional)

- Share tips/tricks yang ditemukan

- Code review bersama untuk best practice

Action Items:

Project Leader buat meeting notes

Screenshot/record demo untuk dokumentasi

Update timeline jika ada perubahan

__________________________________________________

### **🔀 Git Workflow (Wajib Diikuti!)**

#### **1️⃣ Sebelum Mulai Coding:**

# Update branch main

git checkout main

git pull origin main

# Buat branch baru dari main

git checkout -b feature/nama-fitur-anda

#### **2️⃣ Saat Coding:**

# Commit berkala (minimal 1x sehari)

git add .

git commit -m "feat: deskripsi perubahan yang jelas"

# Push ke remote branch

git push origin feature/nama-fitur-anda

#### **3️⃣ Setelah Fitur Selesai:**

Push final commit

Buka GitHub → Create Pull Request

Isi deskripsi PR dengan:

- Apa yang diubah/ditambahkan

- Screenshot (jika perubahan UI)

- Checklist testing yang sudah dilakukan

Assign reviewer (minimal 1 anggota lain)

Tunggu approval

#### **4️⃣ Code Review Process:**

Reviewer harus cek:

✅ Code berjalan tanpa error

✅ Tidak ada warning dari `flutter analyze`

✅ Naming convention konsisten

✅ Ada comments untuk logic yang kompleks

✅ Tidak ada hardcoded values (gunakan constants)

Approve PR jika:

Semua checklist di atas terpenuhi

Tidak ada conflict dengan main branch

#### **5️⃣ Merge ke Main:**

Gunakan "Squash and Merge" untuk history yang bersih

Hapus branch remote setelah merge

Hapus branch lokal: `git branch -d feature/nama-fitur`

__________________________________________________

### **📝 Naming Convention**

#### **Branch Names:**

feature/nama-fitur          # Fitur baru

fix/nama-bug                # Bug fix

refactor/nama-refactor      # Refactoring code

docs/nama-dokumentasi       # Update dokumentasi

test/nama-test              # Tambah/update test

Contoh Branch Names:

feature/transaction-form

feature/analytics-pie-chart

feature/budget-notification

fix/login-validation-error

fix/chart-data-null-crash

refactor/home-screen-layout

docs/readme-setup-guide

test/transaction-widget-test

#### **Commit Messages:**

Format: `type: deskripsi singkat`

Types:

`feat`: Fitur baru

`fix`: Bug fix

`refactor`: Refactoring code

`style`: Perubahan UI/styling

`test`: Tambah/update test

`docs`: Update dokumentasi

`chore`: Maintenance (update dependencies, dll)

Contoh Commit Messages:

git commit -m "feat: add transaction form with validation"

git commit -m "fix: resolve null pointer in analytics chart"

git commit -m "style: improve home screen card layout"

git commit -m "refactor: extract reusable date picker widget"

git commit -m "test: add unit test for transaction model"

git commit -m "docs: update README with Firebase setup guide"

git commit -m "chore: update flutter_animate to v4.5.0"

#### **Pull Request Title:**

[Type] Deskripsi Singkat

Contoh:

[Feature] Transaction Form with Validation

[Fix] Resolve Analytics Chart Crash on Null Data

[Refactor] Extract Reusable Components from Home Screen

#### **File Naming Convention:**

Dart Files (lowercase with underscore):

- transaction_form_screen.dart

- balance_card_widget.dart

- firebase_transaction_repository.dart

Classes (PascalCase):

- TransactionFormScreen

- BalanceCard

- FirebaseTransactionRepository

Variables & Functions (camelCase):

- getUserTransactions()

- totalBalance

- isLoading

__________________________________________________

## 📞 Komunikasi Tim

### **Channel Komunikasi:**

**WhatsApp Group:** Komunikasi sehari-hari

**GitHub Issues:** Bug tracking dan feature request

**Google Meet/Zoom:** Weekly review dan diskusi teknis

### **Response Time:**

Urgent: < 1 jam

Normal: < 6 jam

Low priority: < 24 jam

__________________________________________________

## ✅ Definition of Done (DoD)

### **📋 Checklist - Task Dianggap SELESAI Jika:**

#### **1. Code Quality:**

Code sudah di-commit dengan commit message yang jelas

Code sudah di-push ke branch feature

Tidak ada error saat run aplikasi

Tidak ada warning saat `flutter analyze`

Code formatting konsisten (gunakan `dart format .`)

Tidak ada TODO comments yang belum diselesaikan

#### **2. Functionality:**

Fitur berfungsi sesuai requirement

Sudah di-test secara manual di emulator/device

Edge cases sudah di-handle (null, empty, error state)

Loading state sudah ada (jika fetch data dari API/DB)

Error handling sudah proper (toast/snackbar/dialog)

#### **3. UI/UX:**

UI sesuai dengan design system (colors, spacing, shadows)

Responsive untuk berbagai ukuran layar

Ada feedback untuk user action (button press, loading, dll)

Transisi/animasi smooth (jika ada)

Text tidak terpotong atau overflow

#### **4. Testing:**

Manual testing sudah dilakukan

Unit test untuk business logic (jika applicable)

Widget test untuk UI components (minimal untuk screen utama)

Test coverage untuk file tersebut minimal 60%

#### **5. Documentation:**

Comments untuk logic yang kompleks

Function documentation (jika public/exported)

README di-update (jika ada perubahan setup/configuration)

Screenshot/video demo tersimpan (untuk fitur UI)

#### **6. Code Review:**

Pull Request sudah dibuat dengan deskripsi lengkap

PR sudah di-assign ke reviewer

Feedback dari reviewer sudah di-address

PR sudah approved oleh minimal 1 reviewer

Tidak ada merge conflict dengan main branch

#### **7. Integration:**

Pull Request sudah di-merge ke main

Branch feature sudah di-delete (remote & local)

Tim sudah di-inform via WhatsApp Group

Task di-update status jadi "Done" di progress board

__________________________________________________

### **🚫 Task BELUM Selesai Jika:**

❌ Ada error yang belum di-fix

❌ Belum di-test sama sekali

❌ Code belum di-review

❌ Pull Request belum di-merge

❌ Ada breaking changes yang bikin fitur lain error

__________________________________________________

### **⚠️ Special Cases:**

Untuk Bug Fix:

Tambahkan test case yang reproduce bug tersebut

Pastikan bug tidak muncul lagi setelah fix

Untuk Refactoring:

Pastikan functionality tidak berubah

Semua test yang ada masih pass

Performance tidak menurun

Untuk Breaking Changes:

Diskusikan dengan tim dulu sebelum implement

Update semua file yang terpengaruh

Update dokumentasi dengan jelas

__________________________________________________

## 🚀 Quick Start Guide untuk Semua Anggota

### **📥 Setup Awal (First Time Setup)**

#### **1. Install Flutter SDK**

# Download Flutter SDK dari: https://docs.flutter.dev/get-started/install

# Extract dan tambahkan ke PATH

# Verifikasi instalasi

flutter doctor

Pastikan checklist ini terpenuhi:

✅ Flutter SDK installed

✅ Android Studio installed (untuk Android)

✅ VS Code atau Android Studio (IDE)

✅ Android SDK installed

✅ Device emulator atau physical device ready

#### **2. Clone Repository**

# Clone dari GitHub

git clone https://github.com/Fuentes771/DanaKu-Flutter-Project.git

# Atau jika sudah punya access SSH

git clone git@github.com:Fuentes771/DanaKu-Flutter-Project.git

# Masuk ke folder project

cd flutter_manajemenkeuangan

#### **3. Install Dependencies**

# Install semua packages yang dibutuhkan

flutter pub get

# Jika ada error, coba clean dulu

flutter clean

flutter pub get

#### **4. Setup IDE (VS Code - Recommended)**

# Install Extensions yang dibutuhkan:

# 1. Flutter (by Dart Code)

# 2. Dart (by Dart Code)

# 3. GitLens (untuk Git visualization)

# 4. Error Lens (untuk melihat error inline)

VS Code Settings (Recommended):

Format on Save: Enabled

Auto Save: afterDelay (1000ms)

#### **5. Run Aplikasi**

# List available devices

flutter devices

# Run di device/emulator tertentu

flutter run -d <device_id>

# Atau langsung run (akan pilih device otomatis)

flutter run

# Run di Chrome (untuk web testing)

flutter run -d chrome

Hotkeys saat aplikasi running:

`r` - Hot reload (refresh tanpa restart)

`R` - Hot restart (restart penuh)

`q` - Quit

`p` - Show performance overlay

#### **6. Verify Setup**

# Check jika ada issues

flutter doctor -v

# Check code quality

flutter analyze

# Run existing tests

flutter test

__________________________________________________

### **📁 Struktur Folder Project**

flutter_manajemenkeuangan/

│

├── android/                    # Android native code

├── ios/                        # iOS native code

├── web/                        # Web support files

├── windows/                    # Windows desktop files

│

├── assets/                     # Asset files

│   ├── logo.png               # App logo

│   ├── logo_splash.png        # Splash screen logo

│   └── icons/                 # Custom icons (if any)

│

├── lib/                        # Main source code

│   ├── main.dart              # Entry point aplikasi

│   ├── app.dart               # App root widget

│   │

│   ├── core/                   # Core utilities & configurations

│   │   ├── design_system.dart  # Design tokens (spacing, colors, etc)

│   │   ├── theme.dart          # App theme configuration

│   │   ├── constants.dart      # Global constants

│   │   ├── router.dart         # App routing (GoRouter)

│   │   ├── services/           # Services (notifications, firebase, etc)

│   │   └── utils/              # Helper functions

│   │

│   ├── data/                   # Data layer

│   │   ├── models/             # Data models (Transaction, Category, etc)

│   │   ├── repositories/       # Data repositories (local/firebase)

│   │   └── providers/          # Riverpod providers

│   │

│   ├── features/               # Features (screens & logic)

│   │   ├── auth/              # 🔐 Authentication (CINDY PUJI LESTARI)

│   │   │   ├── login_screen.dart

│   │   │   ├── register_screen.dart

│   │   │   └── forgot_password_screen.dart

│   │   │

│   │   ├── home/              # 🏠 Home Dashboard

│   │   │   ├── home_screen.dart

│   │   │   └── widgets/

│   │   │

│   │   ├── transactions/      # 💰 Transactions (ELISA ARYANI)

│   │   │   ├── transaction_screen.dart

│   │   │   ├── transaction_form_screen.dart

│   │   │   ├── transaction_detail_screen.dart

│   │   │   └── widgets/

│   │   │

│   │   ├── categories/        # 📂 Categories (ELISA ARYANI)

│   │   │   ├── categories_screen.dart

│   │   │   ├── category_form_screen.dart

│   │   │   └── widgets/

│   │   │

│   │   ├── analytics/         # 📊 Analytics (PUAN AKEYLA MAHARANI MUNANJI )

│   │   │   ├── analytics_screen.dart

│   │   │   └── widgets/

│   │   │

│   │   ├── notifications/     # 🔔 Notifications (NABILA SALWA ALGHAIDA)

│   │   │   ├── notifications_screen.dart

│   │   │   └── widgets/

│   │   │

│   │   ├── profile/           # 👤 Profile (CINDY PUJI LESTARI)

│   │   │   ├── profile_screen.dart

│   │   │   ├── edit_profile_screen.dart

│   │   │   └── widgets/

│   │   │

│   │   ├── settings/          # ⚙️ Settings (NABILA SALWA ALGHAIDA)

│   │   │   ├── settings_screen.dart

│   │   │   ├── change_password_screen.dart

│   │   │   └── about_screen.dart

│   │   │

│   │   ├── budget/            # 💵 Budget (NABILA SALWA ALGHAIDA)

│   │   │   ├── budget_screen.dart

│   │   │   └── widgets/

│   │   │

│   │   └── splash/            # 🚀 Splash Screen

│   │       └── splash_screen.dart

│   │

│   └── widgets/                # Reusable widgets

│       ├── app_logo.dart

│       ├── brand_background.dart

│       ├── balance_card.dart

│       ├── transaction_tile.dart

│       ├── empty_state.dart

│       └── app_shell.dart     # Bottom navigation

│

├── test/                       # Test files

│   ├── unit/                  # Unit tests

│   ├── widget/                # Widget tests

│   └── integration/           # Integration tests

│

├── pubspec.yaml               # Dependencies & assets

├── analysis_options.yaml      # Linter rules

├── README.md                  # Project documentation

└── JOBDESK_TIM.md            # This file!

__________________________________________________

### **🎯 Domain Mapping per Anggota**

| Anggota | Folder/Files yang Dikerjakan |
| --- | --- |
| **M SULTHON ALFARIZKY** | `lib/data/repositories/firebase_*`<br>`lib/core/services/firebase_service.dart` |
| **ELISA ARYANI** | `lib/features/transactions/`<br>`lib/features/categories/` |
| **PUAN AKEYLA MAHARANI MUNANJI ** | `lib/features/analytics/`<br>`lib/features/home/widgets/` (dashboard) |
| **NABILA SALWA ALGHAIDA** | `lib/features/notifications/`<br>`lib/features/settings/`<br>`lib/features/budget/` |
| **CINDY PUJI LESTARI** | `lib/features/auth/`<br>`lib/features/profile/` |

__________________________________________________

### **🔧 Common Commands**

# Development

flutter run                    # Run app

flutter run --release         # Run in release mode

flutter build apk             # Build APK for Android

# Testing

flutter test                  # Run all tests

flutter test test/widget/     # Run widget tests only

flutter test --coverage       # Run with coverage report

# Code Quality

flutter analyze               # Check for errors/warnings

dart format .                 # Format all dart files

dart fix --apply              # Auto-fix linter issues

# Dependencies

flutter pub get               # Install dependencies

flutter pub upgrade           # Upgrade dependencies

flutter pub outdated          # Check outdated packages

# Clean & Rebuild

flutter clean                 # Clean build files

flutter pub get               # Reinstall dependencies

flutter run                   # Run again

# Git Commands (Quick Reference)

git status                    # Check file changes

git add .                     # Stage all changes

git commit -m "message"       # Commit changes

git push origin branch-name   # Push to remote

git pull origin main          # Pull latest from main

git checkout -b new-branch    # Create new branch

__________________________________________________

### **⚡ Productivity Tips**

**Hot Reload adalah Teman Terbaik:**

- Tekan `r` untuk hot reload (cepat!)

- Tekan `R` untuk hot restart (jika hot reload gagal)

**Flutter DevTools:**

```bash

# Jalankan DevTools untuk debugging

flutter run

# Tekan 'w' saat app running untuk buka DevTools

```

**VS Code Snippets:**

- `stless` → Generate StatelessWidget

- `stful` → Generate StatefulWidget

- `constp` → Generate const constructor

**Format Code Otomatis:**

- Shortcut: `Shift + Alt + F` (Windows/Linux)

- Shortcut: `Shift + Option + F` (Mac)

**Emulator Shortcuts:**

- `Ctrl + M` → Show/hide menu bar

- Emulator rotate → `Ctrl + Left/Right Arrow`

__________________________________________________

### **🆘 Troubleshooting Common Issues**

Issue: "Waiting for another flutter command to release the startup lock"

# Solution:

killall -9 dart  # Mac/Linux

taskkill /F /IM dart.exe  # Windows

Issue: "Gradle build failed"

# Solution:

cd android

./gradlew clean  # Linux/Mac

gradlew.bat clean  # Windows

cd ..

flutter clean

flutter pub get

flutter run

Issue: "Version solving failed"

# Solution:

flutter pub upgrade

# atau hapus pubspec.lock dan coba lagi

rm pubspec.lock

flutter pub get

Issue: Hot reload tidak work

# Solution: Stop app dan run lagi, atau

# Tekan 'R' untuk hot restart

__________________________________________________

### **📞 Butuh Bantuan?**

**Check Dokumentasi:**

- Flutter Docs: https://docs.flutter.dev

- This file: JOBDESK_TIM.md

**Tanya di WhatsApp Group:**

- Format: "[HELP] Judul masalah + screenshot error"

**Create GitHub Issue:**

- Untuk bug atau feature request formal

**Stack Overflow:**

- Tag: `flutter`, `dart`, `riverpod`

__________________________________________________

## 📚 Resources & References

### **📖 Official Documentation**

#### **Flutter & Dart:**

📘 [Flutter Docs](https://docs.flutter.dev/) - Official Flutter documentation

📗 [Dart Language Tour](https://dart.dev/guides/language/language-tour) - Learn Dart basics

📙 [Flutter Cookbook](https://docs.flutter.dev/cookbook) - Common Flutter recipes

📕 [Widget Catalog](https://docs.flutter.dev/development/ui/widgets) - All Flutter widgets

#### **State Management:**

🔵 [Riverpod Documentation](https://riverpod.dev/) - Official Riverpod docs

🔵 [Riverpod Examples](https://github.com/rrousselGit/river_pod/tree/master/examples) - Code examples

#### **Backend & Database:**

🔥 [Firebase for Flutter](https://firebase.flutter.dev/) - FlutterFire documentation

🔥 [Firebase Console](https://console.firebase.google.com/) - Manage Firebase project

🔥 [Firestore Documentation](https://firebase.google.com/docs/firestore) - Cloud Firestore guide

#### **UI/UX Libraries:**

📊 [FL Chart](https://github.com/imaNNeo/fl_chart) - Chart library documentation

🎨 [Google Fonts](https://pub.dev/packages/google_fonts) - Custom fonts package

✨ [Flutter Animate](https://pub.dev/packages/flutter_animate) - Animation library

__________________________________________________

### **🎨 Design System Reference**

#### **Color Palette:**

// Primary Colors

Primary: #0BA28A (Teal) - Main brand color

Primary Dark: #078A73

Primary Light: #4DD2B9

// Semantic Colors

Income: #079B4B (Green)

Expense: #DA3D2A (Red)

Warning: #F2A438 (Orange)

// Neutral Colors

Background: #F5F7FA

Card: #FFFFFF

Text Primary: #1A1A1A

Text Secondary: #6B7280

Border: #E5E7EB

// Gradient (for backgrounds)

Gradient Start: #0BA28A

Gradient End: #4DD2B9

#### **Typography:**

Font Family: Default Flutter (Roboto on Android, SF Pro on iOS)

Sizes:

- Heading 1: 32px, Bold

- Heading 2: 24px, Bold

- Heading 3: 20px, SemiBold

- Body Large: 16px, Regular

- Body: 14px, Regular

- Caption: 12px, Regular

#### **Spacing:**

Spacing.xs: 4px

Spacing.sm: 8px

Spacing.md: 16px

Spacing.lg: 24px

Spacing.xl: 32px

Spacing.xxl: 48px

#### **Border Radius:**

Radii.sm: 8px

Radii.md: 12px

Radii.lg: 16px

Radii.xl: 24px

__________________________________________________

### **💡 Code Examples to Study**

#### **📂 Reusable Widgets:**

lib/widgets/brand_background.dart     // Gradient background dengan circles

lib/widgets/app_logo.dart             // Logo dengan animasi

lib/widgets/balance_card.dart         // Card dengan gradient & shimmer

lib/widgets/transaction_tile.dart     // Transaction list item dengan colored border

lib/widgets/empty_state.dart          // Empty state dengan icon/illustration

#### **📱 Screen Examples:**

lib/features/home/home_screen.dart        // Layout dengan Stack, animations

lib/features/splash/splash_screen.dart    // Splash dengan layered animations

lib/features/auth/login_screen.dart       // Form dengan validation

lib/features/categories/categories_screen.dart  // List dengan Dismissible

lib/features/analytics/analytics_screen.dart    // Charts dengan fl_chart

#### **🔧 Core Utilities:**

lib/core/design_system.dart           // Design tokens (Spacing, Radii, Shadows)

lib/core/theme.dart                   // Theme configuration & extensions

lib/core/router.dart                  // GoRouter configuration

lib/data/models/transaction.dart      // Model example dengan JSON serialization

__________________________________________________

### **📺 Video Tutorials (Recommended)**

#### **Flutter Basics:**

[Flutter Tutorial for Beginners](https://www.youtube.com/watch?v=1ukSR1GRtMU) - FreeCodeCamp

[Flutter Course](https://www.youtube.com/watch?v=VPvVD8t02U8) - Academind

#### **State Management:**

[Riverpod 2.0 Complete Guide](https://www.youtube.com/watch?v=RZI5L9gi8QU) - Riverpod Creator

[Flutter Riverpod Tutorial](https://www.youtube.com/watch?v=ypfqfJrPKrQ) - The Net Ninja

#### **Firebase Integration:**

[Flutter & Firebase Setup](https://www.youtube.com/watch?v=sfA3NWDBPZ4) - Flutter Official

[Firebase Auth Tutorial](https://www.youtube.com/watch?v=rWamixHIKmQ) - CodeWithAndrea

__________________________________________________

### **📦 Important Packages (Already in pubspec.yaml)**

# State Management

flutter_riverpod: ^2.6.1           # State management

# Routing

go_router: ^14.6.2                 # Navigation & routing

# UI/Animation

flutter_animate: ^4.5.0            # Easy animations

flutter_svg: ^2.0.16               # SVG support

fl_chart: ^0.70.1                  # Charts & graphs

# Backend

firebase_core: ^3.10.0             # Firebase core

firebase_auth: ^5.3.4              # Firebase authentication

cloud_firestore: ^5.6.0            # Firestore database

# Local Storage

shared_preferences: ^2.3.4         # Key-value storage

path_provider: ^2.1.5              # File system paths

# Notifications

flutter_local_notifications: ^18.0.1  # Local notifications

# Utils

intl: ^0.19.0                      # Internationalization & formatting

__________________________________________________

### **🔗 Useful Links**

#### **Flutter Community:**

[r/FlutterDev](https://www.reddit.com/r/FlutterDev/) - Reddit community

[Flutter Discord](https://discord.gg/flutter) - Discord server

[Flutter YouTube](https://www.youtube.com/c/flutterdev) - Official channel

#### **Design Inspiration:**

[Dribbble - Finance App](https://dribbble.com/search/finance-app) - UI inspiration

[Material Design 3](https://m3.material.io/) - Material Design guidelines

[iOS Human Interface Guidelines](https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/) - iOS design

#### **Code Quality:**

[Effective Dart](https://dart.dev/guides/language/effective-dart) - Dart style guide

[Flutter Best Practices](https://docs.flutter.dev/development/data-and-backend/state-mgmt/options) - Best practices

#### **Package Repository:**

[pub.dev](https://pub.dev/) - Flutter packages repository

__________________________________________________

### **🎓 Learning Path per Anggota**

#### **M SULTHON ALFARIZKY (Backend Developer):**

Must Learn:

Firebase Console navigation

Firestore data structure & queries

Firebase Auth methods

Repository pattern implementation

Resources:

Firebase for Flutter Codelab

Firestore Security Rules documentation

__________________________________________________

#### **ELISA ARYANI (Transactions & Categories):**

Must Learn:

Form validation di Flutter

DatePicker & TimePicker widgets

ListView & GridView optimization

Dismissible widget untuk swipe actions

Resources:

Flutter Form Validation tutorial

Building Scrollable Lists in Flutter

__________________________________________________

#### **PUAN AKEYLA MAHARANI MUNANJI  (Analytics & Visualization):**

Must Learn:

FL Chart library (PieChart, LineChart, BarChart)

Data transformation untuk charts

PDF generation dengan pdf package

Date range filtering

Resources:

FL Chart Documentation & Examples

Flutter PDF Generation tutorial

__________________________________________________

#### **NABILA SALWA ALGHAIDA (Notifications & Settings):**

Must Learn:

flutter_local_notifications setup

Scheduled notifications

Theme switching (dark/light mode)

SharedPreferences untuk settings

Resources:

Flutter Local Notifications guide

Theme Management in Flutter

__________________________________________________

#### **CINDY PUJI LESTARI (Profile & Auth):**

Must Learn:

Form validation advanced

Image picker & upload

Firebase Auth error handling

Email/password authentication flow

Resources:

Firebase Auth Flutter Documentation

Image Picker Flutter Package

__________________________________________________

### **📋 Cheat Sheets**

#### **Git Cheat Sheet:**

# Status & Info

git status                    # Check status

git log --oneline            # View commit history

git branch                   # List branches

# Branching

git checkout main            # Switch to main

git pull origin main         # Update main

git checkout -b feature/xyz  # Create & switch to new branch

# Committing

git add .                    # Stage all changes

git commit -m "message"      # Commit

git push origin branch-name  # Push to remote

# Syncing

git fetch origin             # Fetch updates

git merge origin/main        # Merge main into current branch

git rebase origin/main       # Rebase current branch

# Undo

git reset HEAD~1             # Undo last commit (keep changes)

git checkout -- file.dart    # Discard changes in file

git stash                    # Stash changes temporarily

git stash pop                # Restore stashed changes

#### **Flutter Widget Cheat Sheet:**

// Layout Widgets

Container(), Padding(), Center(), Align()

Row(), Column(), Stack(), Positioned()

SizedBox(), Expanded(), Flexible()

// Scrollable Widgets

ListView(), GridView(), SingleChildScrollView()

CustomScrollView(), SliverList()

// Input Widgets

TextField(), TextFormField(), Checkbox()

Radio(), Switch(), Slider(), DropdownButton()

// Button Widgets

ElevatedButton(), TextButton(), IconButton()

FloatingActionButton()

// Display Widgets

Text(), Image(), Icon(), CircleAvatar()

Card(), ListTile(), Chip(), Divider()

// Navigation

Navigator.push(), Navigator.pop()

GoRouter.go(), GoRouter.push()

__________________________________________________

### **🎯 Pro Tips**

**Selalu cek dokumentasi package di pub.dev sebelum pakai**

**Gunakan const untuk widget yang tidak berubah (performance!)**

**Extract widget jika sudah terlalu kompleks (> 100 baris)**

**Gunakan Theme.of(context) untuk akses theme colors**

**Hot reload untuk UI changes, hot restart untuk logic changes**

**Gunakan DevTools untuk debugging performance issues**

**Test di real device, bukan hanya emulator**

**Commit code setiap hari, minimal 1 commit**

__________________________________________________

## ⚠️ Important Notes

**Jangan langsung push ke branch main** - Selalu buat Pull Request

**Backup kode secara berkala** - Commit minimal 1x sehari

**Komunikasikan blocker segera** - Jangan menunggu sampai terlambat

**Code review itu penting** - Belajar dari code orang lain

**Testing itu wajib** - Jangan skip testing phase

__________________________________________________

## 🏆 Bonus Tasks (Optional)

Jika ada waktu lebih, bisa dikerjakan:

Implementasi biometric authentication (fingerprint/face ID)

Multi-currency support

Sync data antar device

Widget untuk home screen Android

Apple Watch / Wear OS companion app

Localization (multi-bahasa: ID, EN)

Social sharing untuk laporan keuangan

__________________________________________________

## 📝 Progress Tracking

Gunakan GitHub Projects atau Trello untuk tracking:

**Backlog:** Task yang belum dimulai

**In Progress:** Sedang dikerjakan

**Review:** Menunggu code review

**Done:** Sudah selesai dan merged

Link Progress Board: [Akan diisi setelah dibuat]

__________________________________________________

## 📧 Contact Person

Project Leader: [Nama M SULTHON ALFARIZKY]

Email: [email]

Phone: [nomor]

Bantuan Teknis: Semua anggota tim saling membantu!

__________________________________________________

Good luck team! Mari kita buat aplikasi DanaKu menjadi aplikasi manajemen keuangan terbaik! 💪🚀